**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2020년 04월 11일 | 부서 | 부서 | 작성자 | 감정한 |
| 참석자 | 전병욱, 아라, 구예인, 예림, 정한, 이지원 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 프로젝트의 기술 스택 정하기 2. 프론트엔드 & 백엔드 나누기 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| Backend (java – Spring - mariaDB) – 병욱, 예림, 아라  FrontEnd(html-css, js – react) – 지원, 예인, 정한  기획 <http://www.kpopchart.kr/>  추가기능   * 가수 이름 왼쪽 * 가수이름 검색시 관련 노래들 랭킹 보여줌 * 각사이트 당 랭킹 및 그거에 따른 그래프 보여주기 * 관련 데이터 수집 및 저장(없어지는 노래 최고순위, 최저순위를 기록) * 가수 테이블 (노래들) * 차트 테이블 (자주 지워야됨) 6시 7시 8시 … [100\*24\*7] 차트 db size * 비교를 하고 가수테이블에 넣을 로직 * 노래 저장할때 유투브 링크 url저장 하는 방식 * 데이터 수집 및 그에 따른 추가 기능들 * 가수 검색 / 곡명 검색 * 부분검색 ( 곡명 + 가수 / %정석%) * 가수 검색시, 특정 가수에 대한 곡들의 데이터 반환후, 차트인에 대한 그래프 보여줌 (x-date, y-rank) ex) 벚꽃엔딩 (어떤식으로 차트를 표현..?) * 검색 기준시, 차트 아웃된 노래들은 마지막 차트인 된 랭크를 디스플레이하는 것이고, 차트인 노래를 검색하는 경우 현재 랭크를 차트로 디스플레이 해줌.   로그인 / 회원가입   * Liked singers notifying ( research needed ) * Like singers   자동완성기능   * 초성검색 (ㅇㅁㄴㄹ => 아무노래) * 단어 자동완성 ( 흔들리 => 흔들리는 꽃들 속에서…) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 프론트에 대한 전체적인 공부 및 해야 할 것들 | 4/11/20 ~ 4/18/20 |
| 백엔드 데이터 모델링 | 4/11/20 ~ 4/18/20 |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | 토요일 스터디전에 각 그룹이 공부 & 리서치한것들을 공유해야함 |